|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY Project 제 16회 보고서** | | | |
| 팀명 | SOLAFY | 작성일자 | 2020-12-02 |
| 참여자 | 윤기현, 이아영, 서범석,이주희 | 작성자 | 박상우 |

**○ 기본내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 주제 | Activity Diagram 확인/ Class Diagram 작성 | | |
| 회의 장소 | Discord | 회의 일시 | 2020-12-02 20:00 |

**○ 회의내용**

|  |
| --- |
| 1. Activity Diagram    1. 각자 맡은 부분 미흡 한 부분 보충해서 12월 03일까지 마무리하기 2. Class Diagram    1. Firebase 사용       1. 회원부분만 사용?       2. Img – Storege사용       3. 추가적으로 개발과정에서 추가가 필요한 부분있으면 논의    2. MySQL       1. DTO 작성       2. 각자 임무 분담해서 작성 실시.           2. 기현이는 Firebase 조사 및 회원 부분 Test 진행 |

**○ 회의성과**

|  |
| --- |
| Firebase 조사  기존 액티비티 다이어그램 점검 및 클래스 다이어그램 도식화 |

**○ 다음날 일정**

|  |
| --- |
| 1. 액티비티 다이어그램 합치기  2. 클래스 다이어그램 확인 |

**○개인별 소견**

|  |
| --- |
| 상우 : 서류작업은 얼른 이제 끝내고 후다닥 코딩하자!!! 깃 좀 제대로 쓰자!!@@  범석 : 뭐라도하자!!!@@  기현 : 이제 곧 코드를 짜겠구나… 빨리 코드를 짜보겠습니다.  주희 : 1. 프로젝트에 참여시켜줘서 고맙습니다. 많이 배워가겠습니다. 열심히 하겠습니다.  2. 온라인이라 아쉬워요.  아영 : 문서작업보다 코딩이 더 좋아요 |