|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY Project 제 31회 보고서** | | | |
| 팀명 | SOLAFY | 작성일자 | 2020-12-19 |
| 참여자 | 윤기현, 서범석, 이주희, 이아영 | 작성자 | 박상우 |

**○ 기본내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 주제 | Back-End 개발 중 발생한 문제점 토의 | | |
| 회의 장소 | Discord | 회의 일시 | 2020-12-20 20:00 |

**○ 회의내용**

|  |
| --- |
| 1. 보고사항    1. Board       1. 답안수정게시판          1. 컨트롤러 작성중, 마무리되면 기본구성 완료.       2. 나머지 게시판들도 컨트롤러 완성이 되면 백앤드 마무리단계       3. 남아있는 주석 수정작업 들어갈 예정       4. DB부분 수정하고 TestDB부분도 고친다음 수정해서 Swagger Test진행 예정       5. 질문게시판 – Swagger Test 진행 예정    2. Group       1. 마무리단계진행. Swagger Test 완료.       2. Groupboard 컨트롤 제외하고 만들 예정 board부분에서 가져와서 쓸 예정.    3. Problem       1. 등록까지 완료, 삭제가지 만들었고 수정만 만들면될 듯. 🡪 나머지 부분 Test완료       2. 문제집쪽은 서비스 작업 및 컨트롤러 작업 완료되면서 Swagger Test진행. 2. 추후 일정    1. Vue.js 작업 시작(12월21일)    2. 24일까지는 디자인 제외하고 기능돌아가는지 확인 가능도록 Vue작업 진행. |

**○ 회의성과**

|  |
| --- |
| 1. 문제 토의 및 해결 |

**○ 다음날 일정**

|  |
| --- |
| 1. 개발 및 진행 상황 토의 |

**○개인별 소견**

|  |
| --- |
| 상우 : 오늘안에 무조건 끝낸다 problemSet  범석 : 약속있는 사람 너무 부러워요(부럽)  기현 : 상우형 사랑해요!!!!!@@@@  주희 : 크리스마스에 솔로가 아니어서 너무 행복해요 !!!@@@@  양식의 맨 위  아영 : 크리스마스에는 이불 폭 덮고 누워있을거에요 (해피) |