|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY Project 제 32회 보고서** | | | |
| 팀명 | SOLAFY | 작성일자 | 2020-12-21 |
| 참여자 | 윤기현, 서범석, 이주희, 박상우 | 작성자 | 이아영 |

**○ 기본내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 주제 | Back-End 개발 진행사항 토의 | | |
| 회의 장소 | Discord | 회의 일시 | 2020-12-21 20:00 |

**○ 회의내용**

|  |
| --- |
| 1. 보고사항    1. 백엔드       1. Board          1. 주희 – 완료          2. 범석 – 아직 테스트 남음       2. Group          1. 보드를 만들 필요가 없으면 끝남   필요 없음   * + 1. Problem        1. ProblemSet & Problem create부분 수정 필요        2. Problem update 미완 상태 * 백엔드 오늘까지 마무리   1. 프론트엔드      1. 주희 – 파이어베이스 시작      2. 기현 – vue 간단하게 틀 잡기 시작  1. 추후 일정    1. 백엔드 끝난 팀은 Vue.js 작업 시작    2. 24일까지는 디자인 제외하고 기능 돌아가는지 확인 가능 도록 Vue작업 진행.    3. git을 활용하는 법 생각해보기(Jira, jenkins, …) |

**○ 회의성과**

|  |
| --- |
| 1. 문제 토의 및 해결 |

**○ 다음날 일정**

|  |
| --- |
| 1. 개발 및 진행 상황 토의 |

**○개인별 소견**

|  |
| --- |
| 상우 : 드디어 프론트.. 오늘 백앤드 기본 마무리한다... 아영아 힘내자!!! 이아영!! 정신차려!!  범석 : 테이낏EZ~  기현 : 상우형 사랑해요!!!!!(>\_<)/\_/♡♥♡♥  주희 : vue.... 무섭고요..... 무서워요.......  양식의 맨 위  아영 : 문제가 문제야 문제~ |